Додаток до розпорядження Боратинського сільського голови від 08.04.2021 року № 41/1.2

Благоустрій населених пунктів Боратинської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва об’єкта благоустрою | Адреса(місце розташування) | Дата проведення«Санітарного дня/днів» | Потреба в залученні додаткової техніки  | Виконавці | Відповідальний за благоустрій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Гіркополонківський старостинський округ** |
| 1. | Територія біля адмінприміщення старостинського округу, будинка культури | с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63, а, б | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій  | Бобкат, автотранспорт для вивезення сміття,техніка для підмітання площ | Відділ культури Зінчук В.М.,зав. Будинком культури Пась О.В.,працівники сільської ради | Староста Веремчук В.Б. |
| 2. | Територія кладовища с. Гірка Полонка | с. Гірка Полонкавул. Відродження | 16 квітня, 7 травня інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Бобкат (навантажувач), автотранспорт для вивезення сміття | Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 3. | Територія кладовища в с. Полонка  | с. Полонкавул. Перемоги | 16 квітня, 7 травня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Бобкат (навантажувач), автотранспорт для вивезення сміття | Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 4. | Територія кладовища (закрите) в с. Полонка  | с. Полонкавул. Молодіжна – вул. Місячна | 16 квітня, 7 травня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Бобкат (навантажувач), автотранспорт для вивезення сміття | Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 5.  | Територія кладовища с. Оздів | с. Оздів, вул. Ветеранів | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 6. | Пам’ятники та пам’ятні знаки в с. Полонка, Гірка Полонка, Оздів | с. Гірка Полонка, вул. Горохівська (біля парку)с. Полонка, вул. Дальна (біля будинку № 1, 2)с. Оздів, вул. Ветеранів, 38 (біля приміщення ФАП) | 9, 13,14 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор школи Мацялка В.І. | Староста Веремчук В.Б. |
| 7. | Територія парку | с. Гірка Полонка,вул. Зелена | 12-16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню території |  | Директор школи Мацялка В.І.Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 8. | Прибирання сміття на відрізку дороги Луцьк-Львів  | с. Гірка Полонкавул. Горохівська(від зупинки громадського транспорту навпроти адмінприміщення старостинського округу до магазину «Візит») | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор ВКП «Грань»Хорошенко А.О.Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 9. | с. Гірка Полонкавул. Горохівська(від зупинки громадського транспорту навпроти магазину оптової торгівлі живими квітами «Каро» до повороту на с. Полонка вул. Садова) | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Староста Веремчук В.Б. |
| 10. | с. Гірка Полонкавул. Луцька(від перехрестя вул. Мальовнича, Садова, Шкільна, Горохівська до зупинки громадського транспорту навпроти ТзОВ «Західтранссервіс») | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Староста Веремчук В.Б. |
| 11. | Територія біля відділення поштового зв’язку с. Полонка Волинської дирекції Акціонерного товариства "Укрпошта" | с. Полонка, вул. Перемоги, 82 | 21 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Бобкат (навантажувач), автотранспорт для вивезення сміття | Директор ВКП «Грань»Хорошенко А.О.Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 12. | Прибирання сміття по вул. Мальовнича | с. Гірка Полонка, вул. Мальовнича (від музичної школи до буд № 8) | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Бобкат (навантажувач), автотранспорт для вивезення сміття | Директор ВКП «Грань»Хорошенко А.О.Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 13. | Територія Комунального закладу загальної середньої освіти «Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради», шкільний стадіон | с. Гірка Полонка, вул. Шкільна, 3 б | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор школи Мацялка В.І.Староста Веремчук В.Б. | Староста Веремчук В.Б. |
| 14. | Територія Гіркополонківський заклад дошкільної освіти №1 «Ромашка» Луцького району Волинської області | с. Гірка Полонка, вул. Шкільна, 19 | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор садочка Щегельська Н.А. | Староста Веремчук В.Б. |
| 15. | Територія Гіркополонківськадитяча музична школа Боратинської сільської ради | с. Гірка Полонка, вул. Мальовнича, 2 а | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор школи Потрапелюк В.М.  | Староста Веремчук В.Б. |
| 16. | Територія Гіркополонківський заклад дошкільної освіти №2 «Калинка» Луцького району Волинської області | с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 г | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор садочка Савінська О.Л. | Староста Веремчук В.Б. |
| 17. | Дитячі майданчики  | с. Гірка Полонка, с. Полонка,  | 16 квітня, інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | ВКП «Грань»Хорошенко А.О. | Староста Веремчук В.Б. |
| 18. | Дитячий майданчик | с. Оздів |  |  | Директор школи Мацялка В.І. | Староста Веремчук В.Б. |

|  |
| --- |
| **Баківцівський старостинськийокгруг** |
| 1. | Дитячий майданчик с. Озеряни | Вул. Назалежності /біля Церкви/ | 09.03.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 2. | Територія біля старостату  | Вул. Червоного Хреста 12а | 09.03.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 3. | Територія біля Пам’ятника загиблим односельчанам | Вул. Перемоги 9 с. Баківці | 09.04.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 4. | Благоустрій кладовища с. Баківці |  | 09.04.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 5. | Прибирання сміття на відрізку дороги Луцьк- Боримель |  | 09.04.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 6. | Прибирання сміття на відрізку дороги Радомишль- Озеряни |  | 09.04.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Зав бібліотекою Оксенюк І.Д. |
| 7. | Благоустрій кладовища с. Озеряни |  | 09.04.2021 | Техніка для вивезення сміття | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 8. | Благоустрій кладовища «Чеське» с. Баківці | За кар’єром колишнього Цегельного заводу | 13.04.2021 | Необхідна допомога працівникі КП бензопили | Староста Пастерук Р.М.КП «Боратин » Іллюк Р.І. | Староста Пастерук Р.М. |
| 9. | Благоустрій території клубу с.Озеряни | Вул. Незалежності,27а | 12.04.2021 |  | Староста Пастерук Р.М. | Зав клубом Фидрик Г.В. |
| 10. | Благоустрій території будинку культури с. Баківці та паркової зони біля нього | Вул. Перемоги,9 | 12.04.2021 | Необхідна допомога працівників КП | Староста Пастерук Р.М. | Зав будинком культури Шабала В.В. |
| 11. |  Підгортання сміття на існуючих сміттєзвалищах | с. Баківці урочище аеродром | 26.04.2021 | бульдозер | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| 12. | Підгортанна сміття на існуючих сміттєзвалищах  | с. Озеряни біля кузні за магазином Полонківського СТ | 27.04.2021 | бульдозер | Староста Пастерук Р.М. | Староста Пастерук Р.М. |
| **Коршівський старостинський округ** |
| 1. | Старостат, дорога | Вул. Лесі Українки | 9 квітня |  | Строста Тарасюк М.Є.Директор Ільчук О.Г. | Строста Тарасюк М.Є. |
| 2. | Коршівська гімназія | Вул. Лесі Українки | 8 квітня |  | Директор Ільчук О.Г. | Строста Тарасюк М.Є. |
| 3. | Коршівський садок | Вул.. Лесі Українки | 8 квітня |  | Зав. ЗДО Хобта М.М. | Строста Тарасюк М.Є. |
| 4. | Клуб, бібліотека | Вул. Лесі Українки | 8 квітня |  | зав.клубом Мельник С.В., зав. Бібліотека Кримчук М.Є. | Староста Тарасюк М.Є.  |
| 5. | Територія Фапу, центр села,побілка дерев  | вул. Лесі Українки, 76 | 15-16 квітня |  | Строста Тарасюк М.Є.Директор Ільчук О.Г. | Староста Тарасюк М.Є. |
| **Лаврівський старостинський округ** |
| 1. | Адмінустановистаростинського округу с.ЛаврівКЗЗСО «Лаврівський ліцей» |  | 12 квітня та інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій | Дробілка для гілля | Директор школиПапко В.К. | Староста Герасимчук С.В. |
| 2. | ЗДО»Казка» |  | 12 квітня та інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Зав. Садочком.Парфелюк Н.В. | Староста Герасимчук С.В. |
| 3. | Адмінприміщення старостинського округу |  | 12 квітня та інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Староста Герасимчук С.В. | Староста Герасимчук С.В. |
| 4. | Будинок культури |  | 12 квітня та інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Зав.будинку культури Басюк Н.В. | Староста Герасимчук С.В. |
| 5. | Пам’ятні знаки Територія біля Святопокровської церкви с.Лаврів |  | 12 квітня та інші дні при потребі до завершення робіт по впорядкуванню територій |  | Директор школиПапко В.К.,священик с. Лаврів Микитюк Р.О. | Папко В.К.Герасимчук С.В.Микитюк Р.О. |
| 6. | Кладовища селаВулиці села  |  | У визначені дні активом громади | Техніка для вивезення сміття.Дробілка для гілля | Директор школиПапко В.К.,священик с. Лаврів Микитюк Р.О.,жителі громади | Староста Герасимчук С.В. |
|  | Територія садочку (порізка кущів, дерев) |  | Відповідно до погодних умов | Дробілка для гілля | КП «Боратин»Іллюк Р.І. | Староста Герасимчук С.В. |
| **Проміньський старостинський округ** |
| 1. | Кладовище с. Промінь(яма) | с. Промінь | 08-21 квітня | Екскаватор | Cтароста Косарук В.Я.,мешканці громади | Cтароста Косарук В.Я. |
| 2. | Кладовища | с. Коршовець, с. Вербаїв, с. Мстишин,с. Лучиці. | 08-21 квітня | трактор із причіпом | Cтароста Косарук В.Я.,мешканці громади | Cтароста Косарук В.Я. |
| 3. | Дитячі майданчики  | с. Промінь – 3шт.,с. Коршовець – 2 шт.,с. Вербаїв – 1 шт.,с. Мстишин – 1 шт.,с. Лучиці – 1 шт., | 08-21 квітня |  | Cтароста Косарук В.Я. | Cтароста Косарук В.Я. |
| 4. | Побілка дерев | с. Вербаїв – с. Мстишин,с. Мстишин – с. Лучиці | 08-21 квітня | бочка з водою | ЗОШ І-ІІ ступеня с. Мстишин, працівники, ФАПу, соціальні працівники, працівники старостату,КП «Бротин» | Cтароста Косарук В.Я.  |
| 5. | Стелла с. Промінь  | с. Промінь | 08-21 квітня | Техніка для підмітання вулиць | КП «Боратин»,працівники старостату | Cтароста Косарук В.Я. |
| 6. | Пам’ятник с. Промінь (територія біля пам’ятника ) | с. Промінь | 08-21 квітня |  | ЗОШ І-ІІ ступеня с. Промінь | Cтароста Косарук В.Я. |
| 7. | Площадка біля ЗОШ І-ІІ ступеня с. Промінь  | с. Промінь | 08-21 квітня | Техніка для підмітання вулиць | Cтароста Косарук В.Я. | Cтароста Косарук В.Я. |
| 8. | ФАП с. Промінь,ФАП с. Мстишин | с. Промінь,с. Мстишин | 08-21 квітня |  | Зав. ФАПу | Cтароста Косарук В.Я. |
| 9. | Обрізка дерев | с. Вербаїв – с. Мстишин,с. Мстишин – с. Лучиці | 08-21 квітня |  | Працівники КП «Боратин» | Cтароста Косарук В.Я. |
| 10. | Адмінприміщення | с. Промінь | 08-21 квітня |  | Cтароста Косарук В.Я. | Cтароста Косарук В.Я. |
| 11. | ЗОШ І-ІІ ступеня с. Мстишин | с. Мстишин | 19-21 квітня |  | Директор школи | Cтароста Косарук В.Я. |
| 12. | ЗОШ І-ІІ ступеня с. Промінь | с. Промінь | 19-21 квітня |  | Директор школи | Cтароста Косарук В.Я. |
| 13. | ЗДО «Сонечко» с. Коршовець | с. Коршовець | 19-21 квітня |  | Завідувач садочка | Cтароста Косарук В.Я. |
|  | Територія бібліотеки | с. Коршовець | 19-21 квітня |  | Зав. бібліотекою | Cтароста Косарук В.Я. |
|  | Побілка дерев, прибирання зупинок на території старостинського округу | Територія старостинського округу | 19-21 квітня |  | Cтароста Косарук В.Я. | Cтароста Косарук В.Я. |
| **Радомишльський старостинський округ** |
| 1. | Центр с. Радомишль  | с. Радомишль біля адмінприміщення | 23.04.2021 | Техніка для вивезення сміття | Семенюк В.П.  | Семенюк В.П.  |
| 2. | Кладовище с. Радомишль, с. Суховоля | с. Радомишльс. Суховоля | 09.04.202116.04.2021 | Екскаватор, техніка для вивезення сміття | Семенюк В.П.  | Семенюк В.П.  |
| 3. | ФАП с. Радомишль | с . Радомишль вул. Рокинська, 7 | 09.04.2021 | Техніка для вивезення сміття  | Семенюк В.П. ,зав. ФАПу | Семенюк В.П.  |
| 4. | Комунальний заклад загальної середньої освіти " Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради" Луцького району Волинської області, Обеліск | с. Радомишль вул. Центральна, 32 | 16.04.2021 | Техніка для вивезення сміття | Семенюк В.П. директор школи | Семенюк В.П.  |
| 5. | Радомишльський дошкільний заклад | с. Радомишль вул. Центральна, 30 | 23.04.2021 | Екскаватор, техніка для вивезення сміття | Семенюк В.П.зав. садочка  | Семенюк В.П.  |
| 6.  | Побілка дерев, прибирання зупинок на території с. Радомшль, Суховолля, с. Романівка | Територія старостинського округу | 19-21 квітня |  | Семенюк В.П. | Семенюк В.П. |
| **Ратнівський старостинський округ** |
| 1. | Сільська радаЦентр, дитячий майданчик с.Ратнів |  | 06.04.2021 | Бензопила (для порізки дров з парку) | тех. працівник старостинського округуРоманюк С.В. | Староста Яковець Г.С. |
| 2. | БКПарк с.Ратнів |  | до 16.04.2021 | Техніка для вивезення шлаку від котла | тех. працівник будинку культуриОксенюк В.П.КП «Боратин» | Староста Яковець Г.С. |
| 3. | Територія школи,стадіону |  | до 16.04.2021 | Техніка для благоустрою господарського подвір’я | Директор школиКотко Л.І. | Староста Яковець Г.С. |
| 4. | Дитячий садок |  | до 16.04.2021 | Екскаватор для вирівнювання землі після прориву;Техніка для очищення ринв (вишка) | зав. СадочкаКоробко Г.І. | Староста Яковець Г.С. |
| 5. | ФАП с.Ратнів |  | до 16.04.2021 |  | Зав ФАПСмаль С.П. | С.Смаль |
| 6. | Пам’ятник в с.Ратнів |  | до 16.04.2021 |  | Директор школиКотко Л.І. | Староста Яковець Г.С. |
| 7. | Пам’ятник с. Вікторяни |  | 14.04.2021 | Транспорт для підвозу людей та інвентаря | Староста Яковець Г.С. | Староста Яковець Г.С. |
| 8. | Траса Луцьк-Ратнів |  | 16.04.2021 | Потрібно підвезти бочки з водою для побілки дерев | працівники старосту,працівники садочка  | Староста Яковець Г.С. |
| 9. | Кладовище с.Ратнів |  | 07.05.2021 | Вивезти сміття (Машина, екскаватор) | Староста Яковець Г.С. | Староста Яковець Г.С. |
| 10. | Кладовище с.Вікторяни |  | 23.04.2021 | Покосити, вивезти сміття | Староста Яковець Г.С. | Староста Яковець Г.С. |
|  | Зупинки громадського транспорту |  | 16.04.2021 |  | Староста Яковець Г.С.працівник старостату Польчик С.В. | Староста Яковець Г.С. |
| 11. | Територія біля гуртожитку |  | 16.04.2021 |  | комендант Лясковська Л.О. | Староста Яковець Г.С. |
| **с. Боратин, Рованці, Голишів, Новостав** |
| 1. | Боратин | 1. Придорожня смуга
2. Прибережна смуга (бухта, «до язика»)
3. Форт
4. Дитячі майданчики
5. Боратинське кладовище (чеські могили)
6. Побілка дерев до переїзду від сільської ради
 | З 09.04 по 16.04 | техніка для вивезення сміття | Сільська рада, Боратин ЗОШ, Депутати Пігула А.Б., Васильчук О..С, Черняк Я.Я. |  |
| 2. | Голишів | 1. Чорногузка
2. Дитячі майданчики
 | З 09.04 по 16.04 | техніка для вивезення сміття | Ільюк Сергій |  |
| 3.  | Новостав | Території загального користуванняПридорожня смуга | З 09.04 по 16.04 | техніка для вивезення сміття | Терп’як Сергій |  |
| 4. | Рованці | Прибережна смугаДитячі майданчики | З 09.04 по 16.04 | техніка для вивезення сміття | Марчук В.С.Момот Леонід |  |
| **Баївський старостинський округ** |
| 1. | Побілка дерев, прибирання зупинок громадського транспорту, територій центр сіл | с. Баїв,с. Городище,с. Цеперів | з 08 по 23.04 | бочка з водою, маніту, автортранспорт для вивезення сміття | КП «Боратин»,Працівники школи,Працівники садочка | Кравчук О.О. |
| 2. | Територія біля будинку кульутри, дитячийй майданчик | с. Городище |  | Зав. Будинка культури Владика Т.В. | Кравчук О.О. |
| 3. | Територія клуб-музею бджільництва с. Баїв | с. Баїв | з 08 по 23.04 | Завідувач Душак І.А. | Кравчук О.О. |
| 4. | Прибирання території та будівлі склад-приміщення за будинком культури | с. Городищевул. Миру, 85 | з 08 по 23.04 | Працівники КП «Боратин» | Кравчук О.О. |
| 5. | Територія парку, дитячого майданчика, волейбольного майданчика, територія біля джерела (купальня), схил біля церкви | с. Баїв |  | Працівники та учні школи с. Баїв | Кравчук О.О. |
| 6. | Територія стадіону с. Городище | с. Городище | з 08 по 23.04 |  | Школа с. Баїв | Кравчук О.О. |
| 7. | Дитячий майданчик с. Цеперів | с. Цеперів | з 08 по 23.04 |  | Мешканці села | Кравчук О.О. |